国网上海松江供电公司沙盘演练平台开发小组
第一次会议纪要

时间：2019年7月4日

地点：国网上海松江供电公司调度大楼502室

人员：汤晓伟、吴春琪、陈怡君、曾惠兰、宋玉峰
主要内容：
    本次会议针对沙盘系统整体开发要求、难点进行讨论，讨论意见如下：

    一、整体开发要求

初步确定基于培训中心应急演练平台，接入规划平台、PMS等关键数据（待收资），实现应急指挥中心与抢修队伍的交互，及演练评估等内容。具体包括：

1、指挥交互系统需显示出分米级地图上的故障地点、抢修队伍名称、位置及备选状态（内含抢修队伍信息，包括车辆、人员、工种等，选中显示）、抢修队伍的实时定位、抢修过程回传画面、演练当前节点状态等。

2、抢修队伍app系统需有接单、定位、任务提醒、图片或视频回传、回单等功能。

3、队伍信息由人工录入或表格导入两种方式完成；指挥人员手工录入抢修工单，选中或系统自动识别故障地点，启动抢修；过程中指挥人员确认抢修环节，系统自动匹配抢修时间、队伍、人员、内容等信息。
    二、演练流程设计

1、抢修指挥人员根据事先确定的题目或TCM工单录入初始抢修单，配置系统推荐的抢修资源，启动抢修任务。

2、抢修队伍接单前往抢修地点，实施抢修（过程回传画面或视频）。

3、抢修完毕，由抢修队伍发出回单，指挥人员确认本次任务结束，系统自动进行评估。
三、演练平台各阶段展示画面

    总体要求：充分利用六块指挥大屏、画面美观、一目了然
    1.演练启动：指挥大屏左侧上下四块屏显示分米级地图上故障地点、抢修队伍位置及备选状态；右上侧屏显示被选中抢修队伍信息；右下侧屏显示报修工单信息。
2.抢修过程：指挥大屏左侧上下四块屏显示分米级地图上故障处置状态及抢修队伍实时定位；右上侧屏显示抢修队伍app回传画面或单兵系统画面（当抢修队伍尚未传回画面时，显示抢修队伍信息，如车辆、人员、出发时间等）；右下侧屏滚动显示抢修流程实时节点（提亮）、注意事项及舆情状况。

3.抢修结束：指挥大屏显示本次演练评估内容（分图表、文字等，待设计）

    四、其他
1、配合事宜：规划平台的地图和电系图完整导出至外网系统，按需定期更新。（电系图形需要雅都配合、分米级地图需要发策部协调规划局配合）

    2、内外网交互问题：由于内外网无法贯通，沙盘系统因为主要数据、显示画面、定位等来源于外网，故本系统建设在外网上，将部分必要的内网数据导出至外网使用。基于信息安全方面、沙盘演练要求等因素，暂不考虑与PMS、规划平台等内网系统直接交换数据。

